«Приложение № 3

к соглашению

от «27» января 2023 г.

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «01» октября 2023 г.

1. Наименование Проекта: Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий (благоустройство мемориала воинам, погибшим в годы ВОВ).

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Новокрасненский сельсовет Чистоозерного района Новосибирской области.

Населенный пункт село Новокрасное Чистоозерного района Новосибирской области.

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| № п/п | Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 1808606,17 | 1808606,17 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 1800206,17 | 1800206,17 |
| 2.1 | средства Субсидии | 1384773,97 | 1384773,97 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 276954,80 | 276954,80 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: | 138477,40 | 138477,40 |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 133477,40 | 133477,40 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 5000,00 | 5000,00 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего: | 8400,00 | 8400,00 |
| 3.1 | вклад жителей поселения | 8400,00 | 8400,00 |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1 (один). Подрядчик определен в соответствии с п.4 ст.93 ФЗ-44 путем размещения извещения в электронном магазине Новосибирской области.

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Демонтировали старые скамейки.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

Участия не принимали.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Завершен полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

______________________________________________________________________

7. Дата

начала осуществления Проекта – июль 2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации | - |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком | - |
| недобросовестный подрядчик | - |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ | - |
| неблагоприятные погодные условия | - |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования | - |
| прочее (описать) | - |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах  и услугах, и их результаты.

Глава Новокрасненского сельсовета

Чистоозерного района Новосибирской области    ____________       М.Б.Шапилова

(подпись)

Руководитель инициативной группы   ____________       Л.В.Рамусь

(подпись)

Дата «13» октября 2023 года

___________